
东阳市工程建设项目施工招标文件
招标项目编号：东招[2021]20号

招标项目名称：东阳市人民医院新手术室大楼工程总承包

招  标 单 位：东阳市人民医院（公章）

法定代表人：吕忠            联系电话：0579-86856789 

联  系  人：华晓博           联系电话：0579-86856757
招标代理单位：浙江正荣工程咨询有限公司（公章）

法定代表人：熊丽芳           联系电话：0579-86183377

联  系  人：李燕肖           联系电话：0579-86183377
编制时间：2021年1月11日

备案单位：东阳市发展和改革局（公章）

备案时间：2021 年1月15日

总　目　录

第一章  招标公告　 ………………………………………………………………………………………………………………. 3

第二章  投标人须知 ………………………………………………………………………………………………………………… 5

投标人须知前附表       ………………………………………………………………………………………………………… 5

(1) 总则              ………………………………………………………………………………………………………… 9

(2) 招标文件     …………………………………………………………………………………………………………………… 9

(3) 投标文件          ……………………………………………………………………………………………………… 11

(4) 投标                  ……………………………………………………………………………………………… 12

(5) 开标        …………………………………………………………………………………………………………………… 13

(六) 评标        …………………………………………………………………………………………………………………… 13

(七) 合同授予           …………………………………………………………………………………………………… 14

(八) 重新招标和不再招标  ………………………………………………………………………………………………… 15

(九) 需要补充的其他内容 …………………………………………………………………………………………………… 15

第三章  评标方法、标准、程序   …………………………………………………………………………………… 16

（一）评标办法        ………………………………………………………………………………………………………… 16

（二）评审标准    ……………………………………………………………………………………………………………………16

（三）评标程序     …………………………………………………………………………………………………………………18

第四章  合同主要条款        …………………………………………………………………………………………… 21

第五章  投标文件投标函部分格式      ………………………………………………………………………… 26

第六章  投标文件资信技术标部分要求 …………………………………………………………………………… 35

第七章  投标文件其他材料部分      ……………………………………………………………………………… 35

第一章  招标公告

东阳市人民医院新手术室大楼工程总承包招标公告
招标编号：东招[2021]20号  

1、招标条件

本招标项目东阳市人民医院新手术室大楼工程已由东阳市发展和改革局以东发改审批【2021】1号批准建设，招标人为东阳市人民医院，资金来源为自筹，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1本招标项目的建设地点为：东阳市人民医院内 

2.2工程规模：本工程为东阳市人民医院新手术室大楼工程总承包，新建新手术室大楼一幢，地上六层，地下一层。总建筑面积31243平方米，其中地上建筑面积26587平方米，地下建筑面积4656平方米。工程建安费约2亿元。
2.3设计工期：中标后根据招标人提出的意见在10天内完成方案优化设计，经招标人确认优化方案后45天内完成施工图设计。

2.4 施工工期：550日历天。

2.5工程质量要求

2.5.1设计要求的质量标准：符合现行国家有关工程设计质量评定标准的合格要求。

2.5.2施工要求的质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

2.6招标范围：本工程为东阳市人民医院新手术室大楼工程总承包，具体包括施工图设计（含图审）、预算、所有工程材料（含检验试验费）、设备的采购（不含医疗设备）、工程施工、验收、移交和保修服务等。

3、投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须同时具备以下①、②资质或组成联合体：①具备工程设计综合甲级资质或具备工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质；②房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质。

3.2本项目配备主要管理人员要求为：①工程项目总负责人须具备建筑工程专业注册建造师资格（以本单位缴纳的最近连续三个月（2020年9月、10月、11月）的养老保险缴费证明为准）；②施工负责人需具有建筑工程专业注册建造师资格并持有安全生产任职资格B类证资质（以本单位缴纳的最近连续三个月（2020年9月、10月、11月）的养老保险缴费证明为准）；③技术负责人需具有工程类中级及以上职称；安全员须持有效的安全生产任职资格C类证。拟派项目总负责人、施工负责人、技术负责人须为浙江省建筑市场监督和诚信信息平台入库人员。安全员和技术负责人均为本单位职工（以本单位缴纳（2020年11月）的养老保险缴费证明为准）；工程项目总负责人目前在规模200万元及以上的其它工程项目（含预中标工程）中无任何任职；施工负责人目前在规模200万元及以上的其它工程项目（含预中标工程）中无任何任职； 技术负责人目前在规模500万元及以上的其它工程项目（含预中标工程）中无任何任职；④设计负责人需具有一级注册建筑师资格或一级注册结构工程师资格，且为投标单位在职人员（以投标单位缴纳的最近连续三个月（2020年9月、10月、11月）的养老保险缴费证明为准）。

3.3自招标公告发布之日起，投标人在基本账户中有连续 15个日历天及以上的不少于人民币2000万元的银行存款,冻结资金不算。（企业银行存款证明需由投标人银行出具并盖章的存款证明）。

3.4本次招标接受联合体投标，但联合体成员不超过2家，联合体牵头单位必须是具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质的施工单位；联合体双方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书；联合体投标的,必须明确联合体牵头人与联合体成员双方各自分工；联合体双方不得再以自己名义单独参与或参加其他联合体在本招标项目中的投标；联合体组成后,在投标文件递交截止后不得变更。

投标人不得存在下列情形之一：①为本标段前期提供设计的；②本标段前期提供设计同为一个法定代表人的。

政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位，一般不得成为该项目的工程总承包单位。政府投资项目招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的，上述单位可以参加该工程总承包项目的投标，经依法评标、定标，成为工程总承包单位。
3.5投标人在招标公告发布之日起从”金华市建筑市场监督管理信息系统”中下载的《金华市建筑业企业信息表》，登记的企业资质等级、承包业务范围满足本工程招标要求。并注明可用于投标。
3.6根据浙江省建设厅《浙建【2015】3号》文件，浙江省外投标人须具有《省外企业进浙承接业务备案证明》并在有效期内。
4、招标文件的获取

4.1 从东阳市公共资源交易网网站上下载招标文件电子版：时间：2021年1月15日起，网址http://ggzyjy.dongyang.gov.cn/。  (请点击下载：招标文件)

4.2需要纸质招标文件的，请于2021年2月4日前与招标代理公司联系，如纸质招标文件与电子版招标文件不一致时，以东阳市公共资源交易网上发布的电子版招标文件为准。
4.3招标文件每套售价 300元，售后不退。

5、投标确认

5.1由投标人交易员（联合体以牵头单位的名义）通过东阳市公共资源交易网上的投标确认系统进行投标确认；

5.2投标确认截止时间：2021年2月5日8时30分； 

5.3投标人（联合体以牵头单位的名义）应进行投标确认后方可参加投标；

5.4投标企业未在金华市公共资源交易中心东阳分中心注册登记的，请登录东阳市公共资源交易网或咨询金华市公共资源交易中心东阳分中心。

6、投标文件的递交

6.1根据《关于积极应对疫情有序推进招投标工作保障复工复产的通知》（金资交办【2020】2号）文件精神，在坚持疫情防控的基础上做好复工复产工作，本项目开标采用不见面开标形式。

6.2 投标文件递交截止时间（开标时间）：2021年2月5日9时30分；

6.3投标文件、法定代表人授权委托书（格式见附件）及投标人代表身份证复印件采用现场递交或快递的方式递交给金华市公共资源交易中心东阳分中心14楼，快递使用邮政快递（EMS）或顺丰快递，不接受其他快递。快递送达截止时间2021年2月5日9时00分（开标截止时间前半小时），逾期视为投标人放弃投标。

收件人：楼女士、郭女士   电话：0579-86691217

收件单位：金华市公共资源交易中心东阳分中心

收件地址：东阳市艺海北路388号B幢西区14楼办事大厅

★6.4 现场递交和快递的外包装不得显示单位名称，备注应注明：“东阳市人民医院新手术室大楼工程总承包”。★违反本条规定的，投标无效。
7、其他

7.1 资格审查：本工程采用资格后审的方式确定合格投标人；

7.2本次招标在评标结束时，由招标人向中标候选人、行业主管部门、金华市公共资源交易中心东阳分中心等单位提供纸质招标文件各一份。

招   标   人：东阳市人民医院  

联系人及电话：华晓博0579-86856757
招标代理单位：浙江正荣工程咨询有限公司        

联系人及电话：李燕肖0579-86183377                                                                                          

                                                2021年1月15日
第二章 投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	项目名称
	东阳市人民医院新手术室大楼工程总承包

	
	建设地点
	东阳市人民医院

	1.1.3
	招标人
	名称：东阳市人民医院

地址：东阳市吴宁西路60号
联系人及电话：华晓博0579-86856757

	
	招标代理机构
	名称：浙江正荣工程咨询有限公司

地址：东阳市江北街道甘溪东街88号二楼
联系人及电话：李燕肖0579-86183377

	1.2
	资金来源、资金落实情况
	资金来源：自筹。

资金已落实。

	1.3
	招标范围、计划工期、质量要求
	招标范围：本工程为东阳市人民医院新手术室大楼工程总承包，具体包括施工图设计（含图审）、预算、所有工程材料（含检验试验费）、设备的采购（不含医疗设备）、工程施工、验收、移交和保修服务等。
设计工期：中标后根据招标人提出的意见在10天内完成方案优化设计，经招标人确认优化方案后45天内完成施工图设计。 

施工工期：550日历天。

设计要求的质量标准：符合现行国家有关工程设计质量评定标准的合格要求。

施工要求的质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

	1.4.1
	投标人资质条件
	资质条件：详见招标公告。

项目班子要求：详见招标公告。

	1.5.1
	踏勘现场
	招标人不组织踏勘现场，投标人自行前往工程所在地。

	1.6.1
	投标预备会
	招标人不组织召开投标预备会。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间、地点
	投标截止时间10日前,投标人在东阳市公共资源交易网上的答疑区以书面形式（不公开投标人身份）向招标人提交。

	2.3.1
	投标人对招标文件提出异议的截止时间、地点
	投标截止时间10日前,投标人以书面形式向招标人提交。

	2.2.2
	投标截止时间
	2021年 2月 5日9时30分整

	2.3.1
	招标文件澄清或修改时间
	投标截止时间15日前，招标人在东阳市公共资源交易网上的“答疑、补充文件、限价公布”栏上以书面形式公布招标文件的澄清或修改。

	2.3.4
	招标人发布紧急公告时间和媒介
	如遇特殊紧急情况或不可抗拒的原因必须修改招标文件时，于投标截止时间至少3日前在东阳市公共资源交易网上的“答疑、补充文件、限价公布”栏上以书面形式发布紧急公告，并酌情延长递交投标文件的截止日期。

	3.2.1
	费用及投标报价方式
	1、设计费参照3.3.4进行报价。
2、工程施工费用以投标让利方式报价。

	3.3.3
	让利基准价
	以财政预算审核价为基准。

	3.3.4
	最高限价
	1、设计费193万元（含BIM技术）；（此项不做竞争性报价，不响应此报价的投标做无效投标处理）
2、工程施工费用按投标让利率进行报价，投标让利率不得低于8.00%。

	3.4.1
	投标有效期
	提交投标文件截止日起60日历天

	3.5.1
	投标保证金
	人民币50万元整，通过银行交纳的：应当从本投标人基本账户中汇出，并于投标截止时间前进入下列账户内（四选一）：

一、收款单位名称：金华市公共资源交易中心东阳分中心（保证 金专户）

开户行：中国工商银行东阳支行 

二、收款单位名称：金华市公共资源交易中心东阳分中心（保证 金专户）

开户行：中国银行东阳支行 

三、收款单位名称：金华市公共资源交易中心东阳分中心（保证 金专户）

开户行：浙江东阳农村商业银行股份有限公司营业部

四、收款单位名称：金华市公共资源交易中心东阳分中心（保证 金专户）

开户行：中国建设银行股份有限公司东阳支行

银行帐号登录系统获ggzyjy.dongyang.gov.cn

通过保险公司保函方式交纳的：应当从本投标人基本账户中 汇出，应登录系统获取保单号并于投标截止时间前在中国人民财 产保险股份有限公司东阳支公司办理投标保证金保险保函（单）。 投标人交纳的保费应当从投标人基本账户中汇出。

注：投标人通过系统“缴纳保证金”功能模块，向招标方缴纳足额投标保证金，保证金以系统查询到账为准,采用保险保函方式的以系统保单显示时间为准。报名及保证金缴纳详见：ggzyjy.dongyang.gov.cn 系统注册、报名，保证金缴纳咨询电话：0579-89302879

	3.7.3
	签字、盖章要求
	投标函部分的每页须加盖上投标人（联合体以牵头单位的名义）印章，投标报价书应有企业（联合体以牵头单位的名义）法定代表人或交易员的签字和盖章。 

	3.7.5
	投标文件份数
	投标函一式五份，其中正本一份，副本四份；资信部分一式五份，其中正本一份，副本四份；技术部分一式五份，其中正本一份，副本四份；正本与副本不一致者，以正本为准；其他材料一份。 

	4.1.2
	投标文件的密封袋上写明
	招标人的地址：东阳市吴宁西路60号
招标人名称：东阳市人民医院

项目名称：东阳市人民医院新手术室大楼工程总承包在2021年2月5日   9时30 分整前不得开启。

	4.2.1
	投标确认
	投标人（联合体以牵头单位的名义）应进行投标确认后方可参加投标。

	4.2.3
	递交投标文件地点
	投标文件、法定代表人授权委托书（格式见附件）及投标人代表身份证复印件采用现场递交或快递的方式递交给金华市公共资源交易中心东阳分中心，快递使用邮政快递（EMS）或顺丰快递，不接受其他快递。快递材料送达截止时间2021年2月5日9时00分（开标截止时间前半小时），逾期视为投标人放弃投标。

	4.2.4
	是否退还投标文件
	否

	4.2.6
	招标人不受理投标文件的情形
	①未按投标人须知第4.2.1条进行投标确认的；

②逾期送达或未送达到投标人须知第4.2.3条指定的地点；

③非本标段的投标文件。

	5.1.1
	开标时间、地点
	开标时间：2021年2月5日9时30 分

地点：东阳市艺海北路388号（广福东街与艺海北路交叉口总部中心大楼）B栋西区金华市公共资源交易中心东阳分中心）

	5.1.2
	投标人相关人员开标时迟到或缺席或未带相关证件时的处理
	其已递交的投标文件仍进入正常的开标程序，但不列入投标人的初步排名序列，并按废标处理。

	5.2
	开标程序
	1.代理机构在投标截止时间后建立钉钉直播群，将钉钉直播群号公布到QQ群（QQ群号为52446475）并开启群视频直播，对开标现场情况进行全程直播，启封各投标人寄送的快递材料，开标全程录像由交易中心录制保存备查。

2．由行业主管部门检查投标文件密封情况，并将现场的视频公布到直播群进行确认。

3．由招标代理公司逐一开启各投标人的投标文件，并将现场的视频公布到钉钉群进行确认。

4．评标委员会根据招标文件规定的评标程序对各投标文件进行评审，招标代理公司将现场宣布结果的视频公布到直播群进行确认。

   以上环节均由主管部门、招标人代表、交易中心共同监督见证下进行。

5．各投标单位授权委托人（联合体以牵头单位的名义）必须在开评标期间保持电话及网络畅通，投标人（联合体以牵头单位的名义）也可在钉钉群里提出质疑，但质疑材料需加盖单位公章后拍照上传。

6．投标人对开标过程提出质疑的，由招标代理公司在钉钉群里进行回复。

7．投标人对评审结果提出质疑的，由招标代理公司在报告主管部门后，请评标委员会对质疑内容进行复核。

	5.2
	开标会议上审查投标文件的内容
	详见第三章第2.1条

	5.2
	不列入初步排名的投标人
	①开标审查不合格或本招标文件第三章第3.2.1款认定为异常报价的投标人；

②“投标人须知”第5.1.2条处理过的；

③未按投标人须知第4.1.2条进行密封和标记的。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：共5人,其中招标人代表1人(由招标人提供3人中抽取1人),专家4人(房屋建筑专家2人，设计专家1人，建筑造价专家1人)。

评标专家确定方式：从设立在浙江省综合评标专家库中随机抽取。

	6.3
	评标办法
	采用综合评估法。

	6.4.1
	中标候选人履约能力审查的内容
	①中标候选人及其拟派项目总负责人、施工负责人、设计负责人近三年来行贿犯罪行为情况；

②中标候选人或拟派项目总负责人、施工负责人、设计负责人不良行为记录情况；

③工程项目总负责人目前在规模200万元及以上的其它工程项目（含预中标工程）中无任何任职；施工负责人目前在规模200万元及以上的其它工程项目（含预中标工程）中无任何任职；技术负责人目前在规模500万元及以上的其它工程项目（含预中标工程）中无任何任职；
④中标候选单位的拟派项目班子成员的劳动关系（含社保）情况。
（本年度不得具有双重人事或者劳动合同、工资以及社会保险关系，不得同时在两个及以上单位任职）。

注：履约能力审查不合格的，取消中标候选人资格。

	6.4.4
	评标结果公示
	评标和中标候选人履约能力审查结果报行业主管部门备案后，评标结果送金华市公共资源交易中心东阳分中心在网上公示，公示时间为三日。

	7.2.1
	中标通知
	①确定中标人之日起十五日内，经行业主管部门备案核准，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将以网上发布中标结果的形式通知未中标的投标人；

②按规定向金华市公共资源交易中心东阳分中心交纳交易服务费。（按东价(2018)25 号计取）

	7.3.1
	中标人履约担保金额
	合同总价的2 %。其中：
①质量承诺达到一次性验收合格的为合同总价的 0.8 %；

②项目经理及主要施工管理人员和主要机械设备到场承诺的为合同总价的 0.6%；

③工期承诺为合同总价的 0.4%；

④安全文明施工承诺为合同总价的 0.2 %。 

履约担保形式：银行保函（单）或保险保函或现金

	7.4.3
	合同备案
	签订合同后5日内将合同副本（原件）送行业主管部门、交易中心登记。

	

	需要补充的其他内容

	9.1
	风险控制价及风险金 
	本工程风险控制价为预算审核价的85%，中标人的投标报价低于风险控制价的，中标人应提交风险金（风险金为风险控制价与中标人的投标报价的差额）；风险金必须在确定中标人（评标结果网上公示三日期满）后5个工作日内向招标人（或金华市公共资源交易中心东阳分中心）交纳完毕，否则按自动放弃中标处理。
注：风险金以现金方式提交，不得以保函等形式提供。

	9.3
	施工现场扬尘污染防治措施
	施工单位对防治扬尘污染的管理按《东阳市建设工程扬尘污染防治管理办法》（东政发【2015】45号）文件执行。

	9.3
	项目班子管理
	中标人应按投标文件的承诺组建工程项目管理班子。

严格执行（东政发【2013】2号）文件关于推行重点建设项目“人脸识别仪”考勤制度的实施意见。

严格执行（东政发【2013】13号）文件关于东阳市重点建设项目“人脸识别仪”考勤管理办法（试行）。

	9.3.2
	项目班子成员办理交接手续
	按《东阳市政府投资项目合同履行监督管理实施办法（暂行）》（东政发【2012】202号）文件执行

	9.4
	疫情防控期间专项经费
	疫情防控期间费用参照《浙江省住房和城乡建设厅关于全力做好疫情防控支持企业发展的通知》（浙建办〔2020〕10 号）、《关于新型冠状病毒疫情期间在建工程施工工期延期及费用索赔问题的指导意见》（金市建建〔2020〕8 号）文件执行。

	9.5
	公共资源领域涉黑涉恶线索举报
	有黑恶势力在招投标领域有组织的串标、围标，主导招标进程、招标结果，强揽项目；阻挠、恐吓其它竞标者，恶意竞标；恶意投诉，阻挠中标结果，阻挠合同签订等涉黑涉恶线索的举报电话：110或0579-86655381。


注：如本招标文件后面的条款与本表有矛盾的以本表的内容为准。
(一)总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标；

1.1.2 本招标项目名称、建设地点：见投标人须知前附表；

1.1.3本项目的招标人、招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

本招标项目的资金来源、资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

本次招标范围、计划工期、质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段相应的资质条件：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：
(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本标段的监理人；

(3）为本标段的代建人；

(4）为本标段提供招标代理服务的；

(5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(8）被责令停业的；

(9）被暂停或取消投标资格的；

(10）财产被接管或冻结的；

(11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 踏勘现场

1.5.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场；

1.5.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.6 投标预备会

1.6.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
(二) 招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件包括本文件及所有按本章第2.2条、第2.4条发出的修改澄清通知。招标文件须经东阳市发展和改革局备案。

2.1.2 本招标文件包括下列内容:

⑴本项目的招标公告；

⑵投标人须知（含投标人须知前附表）；

⑶评标方法、标准、程序；

⑷合同主要条款；

⑸投标文件投标函部分格式；

⑹投标文件资信技术部分格式；

根据本章第2.2款和第2.4款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，要求答复或澄清招标文件的，均应在本须知前附表规定的疑问截止时间前在东阳市公共资源交易网站上的网上答疑区以书面形式向招标人提交。

2.2.2不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清。澄清内容不影响投标文件编制的，招标人都将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式予以澄清，同时将在东阳市公共资源交易网站上的“答疑、补充文件、限价公布”栏上以书面形式进行公布，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3投标人应及时上网查阅和下载招标人在东阳市公共资源交易网站“答疑、补充文件、限价公布”栏上公布的本项目招标文件的澄清，投标人可以不作收到澄清确认。投标人在规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无疑问，招标人对其提出的问题可以不作澄清。

2.3招标文件的异议

2.3.1投标人对招标文件有异议的应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。

2.4招标文件的修改

    2.4.l招标文件发出后，在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

2.4.2澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前在东阳市公共资源交易网站上以书面形式进行公布，不足15天的招标人将顺延递交投标文件的截止时间。

2.4.3投标人应及时上网查阅和下载招标人在东阳市公共资源交易网站“答疑、补充文件、限价公布”栏上公布的本项目招标文件的修改，投标人可以不作收到招标文件修改的确认。

2.4.4招标人如遇特殊紧急情况或不可抗拒的原因必须修改招标文件时，按投标人须知前附表规定的执行。

 (三)投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件由投标函部分、资信部分、技术部分、其他材料部分等四部分文件组成； 

3.1.2投标函部分的内容及格式详见本招标文件第五章；

3.1.3资信、技术部分的内容及格式详见本招标文件第六章；

3.1.4其他材料部分的内容及格式详见本招标文件第七章；

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按投标人须知前附表的要求进行报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分；

3.4.2 投标人提交投标保证金的方式、额度、交纳时间有差错的，其投标文件作废标处理；

3.4.3未被选为中标候选人的投标人，其投标保证金在确定中标人后5个工作日内予以退还(不计利息)；招标人与中标人签订合同后5 个工作日内，向未中标的中标候选人退还投标保证金；中标人按规定交纳履约保证金，并签订合同后向金华市公共资源交易中心东阳分中心提出申请，金华市公共资源交易中心东阳分中心在5个工作日内向中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，并由金华市公共资源交易中心东阳分中心将投标保证金划拨到招标人账户，采用保险保函（单）方式的由保险公司将投标保证金划拨到招标人账户：
(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，因非不可抗力原因放弃中标或无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

   （3）投标人有串标、弄虚作假等违规行为。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”，后应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第五章“投标文件部分内容及格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分；

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应；
3.6.3 投标文件报价书应用不褪色的材料书写或打印；投标文件报价书由投标人的法定代表人或交易员按招标文件的要求签字、盖单位章；

3.6.4投标报价书应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或交易员签字确认；

3.6.5 投标文件份数见投标人须知前附表。
(四)投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应将投标函部分、资信部分、技术部分、其他材料部分分别密封在投标文件的密封袋里，并在投标文件密封袋上清楚地标明“投标函（正本一份，副本四份）”、“资信部分（正本一份，副本四份）”、“技术部分（正本一份，副本四份）”、“其他材料部分一份”字样；

4.1.2在投标文件密封袋上均应写明的其他内容见投标人须知前附表；

4.1.3除了按本须知第4.1.2款所要求的识别字样外，在投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便迟交时，投标文件可按密封袋上标明的投标人地址原封退回；

4.1.4投标文件密封袋应加贴封条，并在封套的封口处骑缝加盖投标人印章；
4.2 投标确认、投标文件的递交

4.2.1 投标人应按投标人须知前附表要求进行投标确认；

4.2.2投标人应在投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件；

4.2.3 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表；

4.2.4 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还；

4.2.5 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证；

　　4.2.6 投标文件如存在投标人须知前附表所列的情形时，招标人将不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人；

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证；

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

 (五) 开  标

5.1 开标时间、地点和参加开标会议人员

5.1.1根据《关于积极应对疫情有序推进招投标工作保障复工复产的通知》（金资交办【2020】2号）文件精神，在坚持疫情防控的基础上做好复工复产工作，开标采用不见面开标形式。

5.1.2投标文件采用网上提交电子投标文件，不要求投标人到开标现场，并邀请所有投标人的法定代表人（或交易员）及时加入钉钉群。

5.2 开标程序

1.1 代理机构在投标截止时间后建立钉钉直播群，将钉钉直播群号公布到QQ群（QQ群号为52446475）并开启群视频直播，对开标现场情况进行全程直播，启封各投标人寄送的快递材料，开标全程录像由交易中心录制保存备查。

1.2 由行业主管部门检查投标文件密封情况，并将现场的视频公布到直播群进行确认。

1.3由招标代理公司逐一开启各投标人的投标文件，并将现场的视频公布到钉钉群进行确认。

1.4评标委员会根据招标文件规定的评标程序对各投标文件进行评审，招标代理公司将现场宣布结果的视频公布到直播群进行确认。

    以上环节均由主管部门、招标人代表、交易中心共同监督见证下进行。

1.5各投标单位授权委托人（联合体以牵头单位的名义）必须在开评标期间保持电话及网络畅通，投标人（联合体以牵头单位的名义）也可在钉钉群里提出质疑，但质疑材料需加盖单位公章后拍照上传。

1.6投标人对开标过程提出质疑的，由招标代理公司在钉钉群里进行回复。

1.7投标人对评审结果提出质疑的，由招标代理公司在报告主管部门后，请评标委员会对质疑内容进行复核。

 2、开标会议由招标人或其委托的代理机构主持，评标委员会先对其他材料部分按投标人资格要求中第3.3条进行审查，再开技术及资信标，后开商务标。
（六）评 标
6.1 评标委员会

6.1.1 按投标人须知前附表6.1.1条执行。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法、标准、程序”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法、标准、程序”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 中标候选人履约能力审查、公示

    6.4.1评标委员会完成评标后，招标人应根据评标委员会提交的书面评标报告对中标候选人进行履约能力审查，履约能力审查应按照投标人须知前附表规定的内容进行审查，中标候选人履约能力审查标准详见“第三章 评标方法、标准、程序”中的第2.3条。履约能力审查时，如发现有不符合本项目招标文件要求或弄虚作假时，应取消中标候选人资格；

6.4.2中标候选人履约能力审查在金华市公共资源交易中心东阳分中心进行，并在开标后三个工作日内完成，否则视为履约能力审查合格，并由招标人承担由此产生的一切后果(国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，其中标候选人履约能力审查应在金华市公共资源交易中心东阳分中心进行，并在评标结束后三个工作日内完成，否则视为履约能力审查合格，由金华市公共资源交易中心东阳分中心直接公示评标委员会推荐的中标候选人，并由招标人承担由此产生的一切后果。)

6.4.3因履约能力审查不合格被取消中标候选人资格的，招标人应按评标委员会评审并排序的备选中标候选人中依次增补为中标候选人（须经履约能力审查合格）；

6.4.4中标候选人履约能力审查后，按投标人须知前附表规定进行公示。
（七）合同授予

7.1 定标

招标人应根据评标委员会的评标情况和推荐意见及评标结果的公示情况进行定标，并且应按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条规定确定中标人，即确定经公示的中标候选人为中标人。经公示的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。

中标人的投标报价即为中标价。

7.2 中标通知、招投标情况的书面报告

7.2.1确定中标人之日起十五日内，经行业主管部门核准，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人；

7.2.2招标人应当依法向行业主管部门提交招投标情况的书面报告；

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同后15天内，中标人应按投标人须知前附表规定的金额向招标人提交履约担保。履约保证金在竣工验收合格后15天内无息返还；

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿；

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失；

7.4.3招标人和中标人签订书面合同后，5 日内将合同副本（原件）送行业主管部门和交易中心。
(八)重新招标和不再招标

8.1 重新招标

8.1.1投标截止时间止，递交的投标文件少于3个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标；

8.1.2经评标委员会评审后否决所有投标的，应当重新招标。

8.2 不再招标

符合上述8.1.1条规定的，重新招标后投标人仍少于三个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批部门审批、核准后可以不再进行招标；其他工程建设项目，招标人可自行决定不再进行招标；

    在直接发包中，所有的合同条款须与本项目第二次招标文件规定的相同，合同价款须低于本项目第二次招标文件规定的最高限价。

（9） 需要补充的其他内容

9.1风险控制价及风险金
9.1详见“投标人须知前附表”。
9.2施工现场扬尘污染防治措施
9.2.1施工单位对防治扬尘污染的管理按《东阳市建设工程扬尘污染防治管理办法》（东政发【2015】45号）文件执行。

9.3项目班子成员管理
9.3.1中标人应按投标文件的承诺组建工程项目管理班子。
①投标企业拟在招标工程任职的施工现场关键岗位人员必须是本单位人员。本单位人员是指与本单位有合法的人事或者劳动合同、工资以及社会保险关系，本年度不得具有双重人事或者劳动合同、工资以及社会保险关系，不得同时在两个及以上单位任职。
②企业聘用停薪留职人员、下岗职工等，必须签订聘用协议，同时出具原单位相应证明。此类人员可保留原单位的人事或者劳动合同、工资以及社会保险关系。
③投标企业拟在招标工程任职的项目经理、施工员、质量员、安全员等管理人员的任职资格必须符合有关规定。项目技术负责人必须具有与工程建设项目规模、结构等相适应的专业技术职称。
④在招标工程任职的施工现场关键岗位人员应按本工程招标文件的要求认真履行岗位职责，确保到岗率。施工现场关键岗位人员的到岗率考核由建设单位（或按招标文件及合同约定的单位）负责，市工程建设行业主管部门、市公共资源交管办要对建设单位的考核情况予以监督。
9.3.2项目班子成员办理交接手续按前附表的规定执行。

9.3.3对施工现场关键岗位人员（包括经批准更换的人员），中标人应将投标文件中承诺的项目总负责人、施工负责人、技术负责人、安全员信息录入建筑监管诚信平台。项目竣工验收后进行核销。

9.3.4 对施工现场项目班子人员必须严格执行东阳市“人脸识别仪”考勤的有关规定进行考勤。
9.4疫情防控期间专项经费

9.4.1疫情防控期间的费用参照《浙江省住房和城乡建设厅关于全力做好疫情防控支持企业发展的通知》（浙建办（2020）10号）、《关于新型冠状病毒疫情期间在建工程施工工期延期及费用索赔问题的指导意见》（金市建建（2020）8号）文件执行。

9.5公共资源交易领域涉黑涉恶线索举报

9.5.1有黑恶势力在招投标领域进行有组织的串标、围标，主导招标进程、招标结果，强揽项目；阻挠、恐吓其它竞标者，恶意竞标；恶意投诉，阻挠中标结果，阻挠合同签订等涉黑涉恶经索的举报电话：110或0579-86655381。

9.6其他

9.6.1凡本招标文件未明确的地方一律按照现行法律法规及我市文件执行；

第三章 评标方法、标准、程序

（一）评标方法

本次评标采用综合评估法。对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第三款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。
（二）评审标准

2.1形式评审和响应性评审的标准。

评标委员会在形式评审和响应性时，发现投标文件有下列情形之一的，经现场监督人员确认，作废标处理：

（1） 提交的投标文件份数不符合“投标须知人前附表”3.7.5条的要求；

（2） 非本标段的投标文件；

（3） 投标人提交投标保证金的方式（从基本账户出）、额度、交纳时间有差错的；

（4） 投标文件没有按投标函、资信部分、技术部分、其他材料部分分别装订的；

（5） 未按投标人须知第4.1.2条进行密封和标记的；

（6） 投标文件的投标函部分、资信部分、技术部分、其他材料部分内容未按本招标文件第五章、第六章、第七章规定的内容提交；
（7） 投标人提交的投标文件没有使用或只有部分使用本招标文件所提供的投标文件格式； 

（8） 投标文件报价书中需要投标人签字、盖章的地方，投标人没有按招标文件的规定进行签字、盖章的；
（9） 投标文件报价书中的签字为非本投标人的法定代表人或非本投标人委托代理人签字的；
（10） 投标人递交两套或多套内容不同的投标文件，或在一套投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

（11） 投标人名称或组织结构与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致的；

（12） 投标文件标明的投标内容不符合第二章“投标人须知”第1.3条规定；
（13） 投标文件载明的施工工期或设计周期超过招标文件规定工期的；

（14） 投标文件承诺的质量等级不符合招标文件规定要求的；
（15） 投标人的投标报价超过招标人设定的最高限价；
（16） 投标企业营运资金不符合要求的；

2.2资格评审的标准。
评标委员会在资格评审时，发现投标文件有下列情形之一的，经现场监督人员确认，作废标处理：

（1） 第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的任何一种情形的；

（2） 投标人的营业执照无效或已经过期；

（3） 投标人不具备有效的安全生产许可证或未提交安全生产许可证；

（4） 投标人未提交拟派项目负责人的B类安全资格证，或提交无效的B类证书；

（5） 投标人未提交拟派项目安全员的C类安全资格证，或提交无效的C类证书；

（6） 投标人未提交拟派工程项目总负责人资格证；

（7） 投标人未提交拟派项目施工负责人资格证；

（8） 投标人未提交拟派项目设计负责人资格证；

（9） 投标人的资质、资格条件不符合招标公告要求；
（10） 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

2.3中标候选人履约能力审查标准

2.3.1中标候选人的行贿犯罪记录情况审核。中标候选人或其拟派项目总负责人、施工负责人、设计负责人近三年（投标截止时间往前推算3年整，以法院判决日为准）来无行贿犯罪记录（以招标人到“中国裁判文书网”查询的行贿犯罪记录为准）为合格，近三年来有行贿犯罪记录的为不合格；
2.3.2不良行为审核。中标候选人或拟派项目总负责人、施工负责人、设计负责人有下列情形之一的（以招标人在审核时查询的相关信息或经举报查实为准），按履约能力不合格处理。①被东阳市市级行政主管部门、执法监督部门、招投标监管部门处理（或处罚，以下简称处理）而处于暂停投标资格期的，或处于暂停承接业务资格期的，或被东阳市建设局列为限制市场准入的，或被东阳市建设局列入严重失信黑名单的或被清退出东阳市建筑市场期间的。②被金华市级行政主管部门下文处理而处于暂停投标资格期的、暂停承接业务资格期的或被清退出建筑市场的；或被金华市住建局列入严重失信名单的。③被浙江省省级行政主管部门下文处理而处于暂停投标资格期的、暂停承接业务资格期的或被清退出建筑市场的；或被浙江省建设厅列入严重失信名单的。④被国家级行政主管部门下文处理而处于暂停投标资格期的、暂停承接业务资格期的；或被建设部列入失信黑名单的。⑤在“信用浙江”或“信用中国”、“中国执行信息公开网”网站被列为失信被执行人（或失信惩戒对象）的。⑥被工商行政管理机关在全国信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的； 

2.3.3拟派项目班子成员在建工程情况审核。拟派项目班子成员在投标截止时间前有在建工程时（工程项目总负责人目前在规模200万元及以上的其它工程项目（含预中标工程）中无任何任职；施工负责人目前在规模200万元及以上的其它工程项目（含预中标工程）中无任何任职；技术负责人目前在规模500万元及以上的其它工程项目（含预中标工程）中无任何任职；下同）时，按履约能力不合格处理。
招标人审核在建工程时，以行业主管部门网站、全国建筑市场监管公共服务平台网站搜索为准，如行业主管部门网站、全国建筑市场监管公共服务平台网站或其他投标人举报中标候选人拟派项目班子成员在投标截止时间后有在建工程时，由招标人通知中标候选人，并按以下几种情况处理：
①中标候选人无异议的，按有在建工程处理；

②中标候选人声称该工程已经完工，并能在接到招标人通知后3个工作日内提供有效的该工程的竣工验收单或单位工程质量竣工验收记录的，按无在建工程处理，否则按有在建工程处理（注：竣工验收单或竣工验收记录的时间以投标截止时间前有效）；

③中标候选人声称该项目已在投标截止时间前因项目被取消而停建（或因故已停工在6个月及以上）的，并能在接到招标人通知后3个工作日内提供有效的建设单位、项目当地建设行政主管部门和招投标监督管理部门的证明，按无在建工程处理，否则按有在建工程处理；

④中标候选人声称担任该项目的项目班子成员（项目总负责人、施工负责人除外）已因故更换的，并能在接到招标人通知后3个工作日内提供有效的建设单位、项目当地建设行政主管部门和招投标监督管理部门同意更换的证明（出具时间以投标截止时间前有效），按无在建工程处理，否则按有在建工程处理；但在在建工程中担任项目经理的，不管是否已经更换，在原承担的合同工程未通过竣工验收前，视同有在建工程；

2.3.4拟派项目班子成员劳动关系（含社保）审核。

①投标企业拟在招标工程任职的施工现场关键岗位人员必须是本单位人员。本单位人员是指与本单位有合法的人事或者劳动合同、工资以及社会保险关系，本年度不得具有双重人事或者劳动合同、工资以及社会保险关系，不得同时在两个及以上单位任职。

②企业聘用停薪留职人员、下岗职工等，必须签订聘用协议，同时出具原单位相应证明。此类人员可保留原单位的人事或者劳动合同、工资以及社会保险关系。
（三）评审程序、办法

一、评标组织

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为5人及5人以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。技术、经济等方面的专家原则上应从对应专业的专家库中采用随机抽取的方式确定，对于特殊工程项目，经建设行政主管部门批准可由招标人直接确定评标专家。

参加评标会议的评标专家和相关工作人员，应随身携带相关身份证件，准时到达评标现场，评标开始前应进行签到，并接受监管部门对其身份的核查。

二、 评标办法

  本评标办法为综合评估法。

  评标委员会按先评资信部分、技术部分、最后评商务部分的顺序对投标人的投标文件进行评审。

  与评标活动有关的工作人员在评标过程中只能从事为评标专家服务的辅助性工作，不得参与任何标书审核、评定等工作。评标专家评标期间，非评标工作需要，相关工作人员不得对投标报价进行查阅、记录和统计。

  评标委员会根据评标需要对投标人进行询标时，应首先选用书面形式。

三、评标具体内容

   评标总分值为100分。资信、技术部分的总分为40分，商务部分的总分为60分。

（一）资信技术标评审（40分）

     由评标委员会的技术标专家对各投标单位所提供的技术标内容进行符合性评审，确定其是否符合招标文件的要求，凡技术标实质性内容严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，则该投标单位的投标文件作废标处理。

   投标文件编制严重违反招标文件中有关技术标基本要求的、技术标主要内容缺项严重的、反映技术标个性特征的内容明显雷同的，评标专家可视其未响应招标文件实质性要求而将其投标作废标处理。

   由评标委员会成员对各投标人的技术标充分审核、讨论、评议后，各自按照分项评标细则评分，并记名；

   专家评分保留1位小数，且每份评分表的每一个分项评分都不得超过规定的分值范围，否则该评分表无效。分数计算为每个分项的专家评分值中去掉一个最高分和最低分的算术平均值，分值保留2位小数，综合得分由指定专人进行计算和复核。

   评标委员会不接受由投标人主动提出的对其投标文件中任何方面所作的说明、澄清和修改。

资信、技术部分评分（40分）标准如下：
	资信部分评审内容（10分）
	分值

	企业资质
	投标人具有建筑工程施工总承包特级资质的得2分；具有建筑工程施工总承包壹级资质的得1分；具有建筑工程施工总承包贰级资质的得0.5分，需提供资质证书复印件或带二维码可扫描的复印件。
	0-2

	工程业绩
	投标人（若为联合体指牵头人）2017年以来承接过类似医院项目EPC工程总承包（至少包含设计、施工的工程总承包），单个合同总建筑面积2.5万平方米及以上的得2分，本项最高可得2分。需提供中标通知书复印件或合同复印件，若不能体现项目的建设规模的，需提供业主和主管部门相关证明文件。

注：工程业绩以提供中标通知书或合同上注明的时间为准
	0-2

	工程获奖荣誉
	1、 投标人（若为联合体指牵头人）2017年以来有类似医院项目获得过国家级鲁班奖业绩的得3分；获得过省级工程质量奖业绩的得1.5分；获得过地市级工程质量奖业绩的得0.75分；本项不累计，最多计1个，最高得3分。需提交获奖证书或获奖文件复印件。

注：工程获奖荣誉以提供获奖证书或获奖文件上注明的时间为准
	0-3

	
	2、 投标人2017年以来有类似医院项目在中国建设工程BIM大赛（中建协）获奖的，得3分；获得过省级建筑业协会BIM应用大赛中获奖的得1.5分；获得过地市级建筑业协会BIM应用大赛中获奖的得0.75分；本项不累计，最多计1个，最高得3分。提供获奖证书复印件。

注：工程获奖荣誉以提供获奖证书或获奖文件上注明的时间为准
	0-3

	技术部分评审内容（30分）
	分值

	设计优化方案


	对初步设计进行合理性建议和深化优化的实施方案。主要从总平面布局、功能分区、建筑造型、专业设计、投资分析等方面考虑。
	3-6

	施工图难重点分析
	施工图设计阶段及建筑、结构、给排水、暖通、电气等各专业重点、难点分析及保证措施，对关键技术选用和实施有专篇进行论证的实施方案。包含但不限于消防、人防、环境、节能、绿色建筑等如何符合国家及地方规范要求；结构设计与建筑的符合性、先进性、造价合理性、可拓展性；主要室内空间设计方案专篇等。
	1-9

	工艺流程及新材料、新技术合理化建议
	施工图落实医疗空间处理、内部布局、功能分区、人流物流及交通组织、各功能区域面积配置；新技术、新材料应用的合理化建议（新能源、医疗工艺等方面）等。
	2-5

	BIM技术应用方案
	针对本项目的BIM实施总体规划、实施建议书、应用内容等。
	1-4

	限额设计措施
	对该项目提出切实可行的限额设计的实施方案，要求科学严谨、切实可行。
	1-3

	设计质量保证
	施工图设计组织、质量控制及进度控制（含设计进度计划表）和保证措施。
	1-3


	


	


（四）商务标：(60分)

（1）甄别异常报价。如开标时投标报价出现下列情况的，由招标人认定为异常报价，该投标文件不进入算术平均值的计算：
①投标报价低于或等于最高限价者；
②投标报价为最高并高于次高报价15%及以上者；
（2）凡投标人的投标文件作为无效标予以废除的及在其他情况下按无效标论处的投标人的最终报价，在确定评标基准价时将不再考虑计算。

（3）评标基准价的确定：所有有效报价的算术平均值作为评标基准价。
（4）商务标得分的确定：将各投标人投标报价与评标基准价相比，计算出各投标人项目报价评分值。
计算方法如下：
A 等于评标基准价得满分；
B 投标让利率报价高于评标基准价的，每相差1%扣0.2分，投标让利率报价低于评标基准价的，每相差1%扣0.4分；
在计算该扣分时，保留两位小数；投标报价分的计算公式为：
商务报价分=60-投标偏差扣分值
其中：投标偏差扣分值=（投标报价－评标基准价）÷评标基准价÷1%×扣分值

（上述公式计算后，取投标偏差扣分值为正数）

（五）最终得分=技术标得分+资信标得分+商务标得分

四、中标人的确定

按照得分高低排序确定前三名为中标候选人，得分最高者为中标人，但当有两家及其以上投标人总得分并列第一时，由评标委员会依次按投标人的技术资信分得分和投标报价得分高低进行排序，即先确定技术资信分得分高的优先，如技术资信分得分相同时，则以投标报价得分高的优先，以此类推。若上述二项均相同时，则由评委会表决或招标人选择确定。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

五、其它

通过技术标评审合格少于3家（不含3家）或通过商务资信标评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。如评标委员会认为投标仍具有竞争力的，可以进行继续评标。

评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

第四章  合同条款及格式
第一部分  合同协议书 
    发包人（全称）： 东阳市人民医院   

承包人（全称）：                          
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就东阳市人民医院新手术室大楼工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：东阳市人民医院新手术室大楼工程总承包

工程批准文号：东发改审批【2021】1号
工程内容及规模：本工程为东阳市人民医院新手术室大楼工程总承包，新建新手术室大楼一幢，地上六层，地下一层。总建筑面积31243平方米，其中地上建筑面积26587平方米，地下建筑面积4656平方米。工程建安费约2亿元。

工程所在地址：东阳市吴宁西路60号；
承包范围：包括施工图设计（含图审）、预算、所有工程材料（含检验试验费）、设备的采购（不含医疗设备）、工程施工、验收、移交和保修服务等。

二、主要日期 
设计工期：中标后根据招标人提出的意见在10天内完成方案优化设计，经招标人确认优化方案后45天内完成施工图设计。 

施工工期：550 日历天。
3、 合同价款

中标合同价：

1、设计费：        元（无论是设计变更或其他原因引起价格变化，中标价不再调整）；

2、工程费：以财政预算审核价为基准的让利下浮：           ；合同暂定价：         万元。

四、工程质量标准
工程设计质量标准：符合现行国家有关工程设计质量评定标准的合格要求。
工程施工质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB-50300-2013）“合格”标准。

五、定义解释与补充
1、本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。
2、本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）发包人、承包人加盖法人公章的补充合同、补充协议之文件；
（2）合同协议书；
（3）中标通知书；
（4）本专用合同条款；
（5）本通用合同条款；
（6）招标文件；
（7）投标函及投标函附录；
（8）其余投标文件；
（9）其他合同文件。
双方有关工程的洽谈、变更等书面协议文件作为本合同的组成部分。
3、本合同一式十二份，均具有同等法律效力，发包人执六份，承包人执二份。行业主管部门、东阳市财政局、东阳市审计局、交易中心各执一份。
4、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
六、合同生效
合同订立时间： 2021 年     月     日 
合同订立地点：                    
本合同双方约定  签字、盖章  后生效。
发包人：  (公章)                          承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                  （签字）
签订日期：2021年   月  日               签订日期： 2021 年  月   日  
组织机构代码：                           组织机构代码：                
地  址：                                  地  址：                    
法定代表人：                             法定代表人：                 
委托代理人：                             委托代理人：                 
电  话：                                 电  话：                     
传  真：                                 传  真：                      
电子信箱：                               电子信箱：                         
开户银行：                               开户银行：                          
账  号：                                 账  号：                            
第二部分 通用合同条款（略）
第三部分  合同主要条款
（一）材料采购与价格：

1.1本工程所用材料品质必须是正品，质量必须合格，并应符合施工和验收规范要求，进场后应按规定验收和试验、鉴定合格后方可使用于工程。按规定支付的材料监测费用由承包方自行支付。 
（二）合同价款、合同价款调整及支付：

2.1合同价款及调整：

2.1.1本工程合同价款以财政审核的预算为基准，固定中标下浮费率系数的方式确定。其计算公式为：合同价款＝（由招标人提供的本项目财政预算审核价）×（1－中标单位承诺的投标让利率）

2.1.2 设计费用中标合同价：设计费        元（无论是设计变更或其他原因引起价格变化，中标价不再调整）；

2.1.3定额执行《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》，取费执行《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》及浙江省、金华市的相关规定。材料、调差按东阳市人民政府办公室【2018】23号专题会议纪要执行、人工调差按东阳市人民政府办公室【2011】29号专题会议纪要执行。

2.2工程结算及调整

2.2.1工程结算时，工程量及单价（暂定价除外）以本财政预算审核报告中的工程量、单价为准，除应甲方原因引起设计变更工程量变化部分（本条第2.1.2，2.2.2款规定）调整外，均不再调整。承包人因自身的设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验收存在的缺陷，应自费修正、调整和完善，不属于变更。

2.2.2工程变更按东政办发【2016】36号文件执行。

2.2.3如发生本条2.2.2款所述调整时，分部分项工程清单项目综合单价应按照下列方法确定：

①合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定；

②合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算的依据；

③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价；

④以上重新组价的综合单价不能高于按浙江省和金华市现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格，并按中标时的下浮幅度下浮。
2.3合同价款的支付：

1、设计费用

在提交的施工图设计成果文件后支付相应设计费用的30%；经图审认可后，支付至设计费用的60%；工程质量竣工验收完成后，支付至设计费用的90%，配合结算审核等工作完成后支付剩余的10%。 
 2、工程款支付 

（1）合同签订后，开工前支付安全文明施工措施费，具体按照《金华市建筑工程安全文明施工措施费使用管理规定》文件执行，一次性全额支付；

（2）工程量按月计量，在完成后的当月 25 日按实际完成工程量上报进度款支付报表，经监理人和发包人审核确认后，发包人向承包人支付审核确定工程量80%的工程款；

（3）工程质量竣工验收合格后，支付至合同价款的85%；结算审核后支付至决算审定价的98.5%。 

（4）达到招标人要求的质量标准后,留1.5%质量保修金，在保修期满两年并按规定履行了保修责任后付清（不计利息）。

(5)工程变更引起的工程款增减额在结算审核结束后一并支付。

3、农民工工资相关的管理、认定、支付等事项按《东阳市建设工程农民工工资分帐管理实施细则（试行）》（东人社〔2018〕223号）执行。
4、疫情防控期间费用参照《浙江省住房和城乡建设厅关于全力做好疫情防控支持企业发展的通知》（浙建办〔2020〕10 号）、《关于新型冠状病毒疫情期间在建工程施工工期延期及费用索赔问题的指导意见》（金市建建〔2020〕8号）文件执行。
（三）工程施工、项目班子成员管理
3.1 本工程施工技术标准：采用现行国家或行业的施工标准和验收规范；

3.2 施工单位必须严格按图施工；自行组织施工，严禁挂靠、转包；特殊专业分部工程需要分包时，必须经建设单位同意并报行业主管部门批准后，选择有相应承包资质和资格的单位施工；

3.3中标人应按投标文件的承诺组建工程项目管理班子。
①投标企业拟在招标工程任职的施工现场关键岗位人员必须是本单位人员。本单位人员是指与本单位有合法的人事或者劳动合同、工资以及社会保险关系，本年度不得具有双重人事或者劳动合同、工资以及社会保险关系，不得同时在两个及以上单位任职。

②企业聘用停薪留职人员、下岗职工等，必须签订聘用协议，同时出具原单位相应证明。此类人员可保留原单位的人事或者劳动合同、工资以及社会保险关系。

③投标企业拟在招标工程任职的项目经理、施工员、质量员、安全员等管理人员的任职资格必须符合有关规定。项目技术负责人必须具有与工程建设项目规模、结构等相适应的专业技术职称。

④在招标工程任职的施工现场关键岗位人员应按本工程招标文件的要求认真履行岗位职责，确保到岗率。施工现场关键岗位人员的到岗率考核由建设单位（或按招标文件及合同约定的单位）负责，市工程建设行业主管部门、市公共资源交管办要对建设单位的考核情况予以监督。
3.4对施工现场关键岗位人员（包括经批准更换的人员）实行押证管理，中标人须将投标文件中承诺的项目经理的执业资格证书（或上岗证书）原件交招标人封存保管。项目竣工验收后，退回上述证书原件；
3.5 投标单位所选派的项目经理必须到岗到位，到岗率按施工日计算每月不得少于22天，每少一天罚款2000元。到岗率低于50%或连续二天及以上无故不到岗时，建设单位有权终止合同，并追究因此给建设单位所造成的损失；在施工期间，建设单位认为中标单位所选派的项目负责人的现场管理能力、水平不能满足工程建设需要时，有权要求中标单位选换项目负责人（同时报行业主管部门核准备案）。

3.6不按投标书中的项目班子到位的或其班子成员月到岗率达不到70%以上的或因施工方责任导致工期延长10天以上的，由建设单位报东阳市公共资源交管办核实后列入不良行为记录名单予以通报并暂停半年至一年在东阳的投标资格。
3.7按建设单位要求，项目经理应邀每个月必须参加建设单位组织的工作例会，项目经理如未参加工作例会的每发现一次罚款2000元，累计缺席三次及以上的，建设单位有权要求中标单位选换项目负责人（同时报主管部门办理核准备案）；

3.8施工单位对防治扬尘污染的管理按《东阳市建设工程扬尘污染防治管理办法》（东政发【2015】45号）文件执行。

3.9施工过程中所涉及前期各类第三方评估工作和报审程序的，如：环评报告书、交通影响评估、节能评估等，如果发包人委托由总承包单位联系报审的，费用由发包人（业主）确认支付。
3.10施工单位必须按照要求配备人员，如施工单位未经业主批准，擅自更换工程项目总负责人、施工负责人、技术负责人、安全员，业主将对施工单位进行处罚。擅自更换工程项目总负责人的，处施工单位100万元/人.次违约金；经业主同意更换工程项目总负责人的，处施工单位50万元/人.次违约金。擅自更换施工负责人，处施工单位90万元/人.次违约金；经业主同意更换施工负责人，处施工单位45万元/人.次违约金。擅自更换技术负责人，处施工单位50万元/人.次违约金；经业主同意更换技术负责人，处施工单位25万元/人.次违约金，擅自更换安全员，处施工单位40万元/人.次违约金；经业主同意更换安全员，处施工单位20万元/人.次违约金。如项目组人员不称职，业主提出要求更换的，施工单位必须限期更换。如业主发现施工单位项目组成员业务能力不足时，业主有权要求施工单位更换相同资质的人员，且视同业主同意变更情况下的支付违约金金额。超过合同约定工期后，如因建设单位认可的原因更换项目经理，可不支付违约金。因不可抗力因素造成的人员调整，可不支付违约金。
（四）施工组织设计和工期

4.1 中标人（下称乙方）应将工程的施工组织设计（或施工方案）在中标后提交招标人(下称甲方)批准；

4.2 乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方及监理单位代表对进度的监督和检查；

4.3 本工程要求工期550日历天，每延迟一天罚2000元，限额为合同总价的 2 %。如果实际施工工期提前于合同工期，甲方不给予奖励。如因甲方原因造成工期延误，工期顺延。

（五）工程质量

5.1 本工程的工程质量应达到国家工程质量验收标准验收合格要求；

5.2 如乙方达不到约定的质量标准，甲方可要求乙方返工，直至达到约定的质量标准，并由乙方承担返工的一切费用，返工后仍达不到约定的质量标准，由乙方承担违约责任，并按合同总价格2 %支付赔偿金；

5.3因甲方原因达不到约定的质量标准时，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。  

（六）安全施工

6.1中标单位必须按规定办理有关保险；

6.2中标单位在施工期间发生人身安全和交通安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由中标单位负责；

（七）其它

7.1如遇本工程的预算编制、审核有重大技术性差错时，由建设单位、行业主管部门同有关部门按东阳市政府相关规定协商处理；

7.2本招标文件是签订工程施工合同的基本依据，并与施工合同一并执行，施工合同对本招标文件内容，不能进行实质性的修改。

7.3合同未尽事项可参照GF-2020-0216建设项目工程总承包合同通用条款执行。
第五章  投标文件投标函部分格式及内容

一、投标文件

（1） 投标文件封面（格式及内容详见附件2）；
（2） 投标报价书（格式及内容详见附件1）；
（3） 法定代表人授权交易员的委托书【格式及内容详见“东阳市工程建设项目交易席位和交易员申请表”中的法定代表人授权委托书（二）,格式详见附件3】；

（4） 东阳市公共资源交易中心交易员证书（如有备用交易员的，还应提交备用交易员证书）复印件；

（5） 联合体协议书（格式及内容详见附件4）；
（6） 项目管理机构组成表（格式及内容详见附件5）；
（7） 主要人员简历表（格式及内容详见附件6）；
（8） 投标人基本情况表（格式及内容详见附件7）；
（9） 承诺书（格式及内容详见附件8）
（10）自评表（格式及内容详见附件9）
注：投标函每页都应加盖投标人公章。
附件1：

东阳市人民医院新手术室大楼工程总承包

投标报价书

                        ：（建设单位）
1、我方已全面阅读和研究了                          工程施工招标文件；并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本工程投标的各项承诺内容，以本投标书向你发包的工程进行投标。设计费         元；工程施工费投标让利率       %（保留两位小数），工期为         ，质量目标为           。项目总负责人为（身份证号码                                 ），施工负责人为                  （身份证号码                                 ），技术负责人为                  （身份证号码                                 ）。
2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、随同本投标书提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）      （元）（￥       ）。

4、如我方中标：

（1）在接到你方发出的中标通知书后，按中标通知书规定的期限与你方签订合同。

（2）我方承诺按招标文件规定向你方提交履约保证金。

 （3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2条规定的任何一种情形。

联系地址：                                 邮编：   

联系人：                                   电话： 

开户银行：                                 帐号：   

投标单位（章）           法定代表人或交易员（签字、盖章）

2021年  月  日
附件2：
东阳市人民医院新手术室大楼工程总承包
施 工 投 标 文 件

项目编号：东招[2021] 20号

投   标   人（章）:

法定代表人或交易员（签字、盖章）:

日期：__________年__________月____________日

附件3：

法定代表人授权委托书
授权委托书声明：我         （姓名）系______________            __________________（单位）法定代表人，现授权委托本单位的_______________（姓名）____________________________(身份证号) 为我公司驻金华市公共资源交易中心东阳分中心专职交易员；授权委托本单位的_____________（姓名）____________________________(身份证号)、_____________（姓名）____________________________(身份证号)、_____________（姓名）____________________________(身份证号)为我公司驻金华市公共资源交易中心东阳分中心备用交易员，以本公司的名义参加投标交易活动并办理相关手续。交易员在交易活动中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务我均予以承认。有效期限从      年    月    日至           2022年 1 月 31 日止。
特此委托。

申请单位：   （企业公章）

法定代表人：  （签字、盖章）

                               年     月     日

	交易员姓名
	
	
	
	

	联系电话
	
	
	
	


附件4：

联合体协议书
               （所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、        （某成员单位名称）为           （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                              。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）
成员一名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）
成员二名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）
                                            年      月      日
附件5：
项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附件6： 

主要人员简历表

	姓名
	
	年龄
	
	身份证号
	

	职称
	
	职务
	
	学历
	

	毕业时间、学校、专业
	
	拟在本合同任职
	

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、主要人员指工程项目总负责人、施工负责人、设计负责人、技术负责人、安全员；

2、项目总负责人、施工负责人简历表后应附：建造师注册证书、B类证、身份证、劳动合同关系、最近连续三个月（2020年9月、10月、11月）的养老保险缴费证明（可提供浙江政务服务网查询打印的社会保险参保证明（需带二维码及浙江省社会保险电子专用章）扫描件；技术负责人简历表后应附：身份证、职称证扫描件，本单位缴纳的（2020年11月）的养老保险缴费证明为准）扫描件；其他主要人员简历表后应附上岗证书（安全员附C类证）复印件，本单位缴纳的（2020年11月）的养老保险缴费证明为准）扫描件；拟派项目总负责人、施工负责人、技术负责人在浙江省建筑市场监督和诚信信息平台入库的截图扫描件。
3、设计项目负责人简历表后应附注册建筑师执业证书复印件，单位缴纳的最近连续三个月（2020年9月、10月、11月）的养老保险缴费证明为准）扫描件。 

附件7：

投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围备注
	


注：1、本表后应附：1、牵头单位：投标人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证、企业安全生产考核证A类证（法定代表人、企业负责人、企业技术负责人、企业分管安全生产的负责人）扫描件和企业分管安全生产负责人任职文件或聘书扫描件；基本账户开户许可证或相关证明。2、其它成员单位：投标人营业执照副本、资质证书副本复印件。

2、金华市建筑市场监督管理信息系统”中下载的《金华市建筑业企业信息表》扫描件，信息表中注明可用于投标；

3、浙江省外投标人需提供在有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》扫描件。
附件8：

投标承诺书
项目名称：             

本单位已详细阅读上述工程之招标文件，现自愿就参加上述工程投标有关事项向招标单位郑重承诺如下：

1.遵守中华人民共和国、浙江省、东阳市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

2.遵守金华市公共资源交易中心东阳分中心各项管理制度，自觉维护公共资源交易中心工作秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

3.服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

4.接受招标文件全部条款及内容，未经招标单位允许，不对招标文件条款及内容提出异议。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

5.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标保证金。

6.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

7.保证无论中标与否，均不向招标单位查询追问原因。

8.保证按照招标文件及中标通知书规定商签施工合同及提交履约保证。如有违反，同意接受招标单位违约处罚并被没收投标保证金。

9.保证中标之后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包将征得建设单位同意。

10.保证中标之后按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚并被没收履约保证金。

11.保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的管理。

12.保证按照招标文件及施工合同约定原则处理造价调整事宜，不会发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为，在投标期间或履约合同期间，因纠纷被法院等执行的其一切后果自负。

联系地址：                  邮编：

联系人：                    电话：

开户银行：                  账号：

投标单位：（公章）           法定代表人或交易员：（签字、盖章）

年  月  日

注：此页电子版不要求交易员签字盖章，但中标单位提供纸质投标文件时应按要求签字和盖章

附件9：

投标人资信得分自评表
	序号
	评分标准
	得分内容
	自评

得分
	页码

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	--- 
	 
	
	
	


投标人名称（盖章）：                       2021年 月 日

第六章   投标文件资信技术标部分要求
投标人根据招标文件资信技术标部分的要求，格式自拟。

资信部分和技术部分分别装订成册

第七章   其他材料部分要求
1.自招标公告发布之日起，投标人在基本账户中有连续 15 个日历天及以上的不少于人民币 2000万元的银行存款证明原件

2.投标人基本账号开户许可证原件或相关银行出具的企业基本账号回执单原件

4
3

